## Slide 1
Gitea需求分析及实验6-8安排
组长：麦梓健
组员：王子璇 王伟民 郑锋
孙维华 洪治凑
第四周交流汇报：

## Slide 2
目录
CONTENTS
Introduction
需求规格书说明书
01
Modelling
项目计划书改进
02
Theoretical verification
实验6-8
计划
03

## Slide 3
01
需求规格说明书

## Slide 4
简介
引言
目的
背景
项目内容
目标
用户特点
需求分析
需求分类
框架组件
运行环境
功能拓展
术语定义
用例建模
RUCM建模
其他模块
部署环境
接口
需求分析
用例建模
RUCM建模

## Slide 5
重点：软件整体需求分析
功能需求
Git服务
仓库工单服务
非功能需求
高可靠性
低资源开销
业务需求
易于安装
运行快速
合并请求
第三方集成
多种数据库驱动支持
跨平台支持
多种客户端支持
简易部署
使用便捷
自托管

## Slide 6
用例图
图1 部署者用例图
图2 用户用例图

## Slide 7
RUCM图
表1 数据库连接RUCM图
设置数据库连接
使用者与管理者
设置通知属性
设置服务属性
设置管理员账户
创建于删除账户
创建合并请求
管理合并请求
创建仓库
合并仓库
迁移仓库
创建文件
……
其他RUCM描述：

## Slide 8
重点：功能拓展需求分析
功能需求
通知方式管理接口
微信通知模块
非功能需求
功能兼容性
运行兼容性
业务需求
通知
多平台融合
通知事件管理接口
通知事件定义接口
可测试性
代码风格一致性
Gitlab迁移接口

## Slide 9
用例图
图3 部署者和使用者用例图
图4 开发者用例图

## Slide 10
02
项目计划书改进

## Slide 11
改进内容
项目总体规划改进
  分工进一步明确
  确定工作量追踪、git维护、会议记录者等等
  时间节点的明确
  任务的前驱后继关系明确
  …
Git管理方式进一步明确
  明确分支的方式，融合的方式
  所有文件更新必须在git留档
  将记录改写为工作日志
  …
交流方式更新
  临时文件平台
  会议方式更新：交流式-->主持式

## Slide 12
03
实验6-8安排

## Slide 13
实验六
图5 项目规划进度：前期准备

## Slide 14
实验六
图6 项目规划进度：软件需求分析

## Slide 15
实验七
更新方式：git的日志+补充
管理内容：
  一、会议记录
  二、项目计划进度
  三、个人工作进度
  四、评审意见汇总
  五、汇报ppt
  六、项目说明文档
图7 配置管理-例

## Slide 16
实验七
使用git管理项目进度
  分支管理：
    以 master 作为团队主分支，其上所有commit是团队工作合并后的稳定版本
    hotfix 分支用于问题反馈的修复，向 master 和 develop 合并
    在develop分支上开始新的实验内容
    各个团队成员通过从develop上创建新的个人分支进行自己的工作
    团队成员需要通过pull request将自己的分支合并到develop分支，团队成员审核后组长操作
    hotfix 分支合并完成后应被删除
    团队生成的最终文档通过release发布
  文件内容和名称分配：
    每一位组员将自己的内容通过markdown记录，按照既定的任务名称命名
  整合文档：
    任务分配时有专人负责最终文档内容的合并以及格式上的调整，版本管理通过git的tag进行，不在文件名称上显示
图9 配置管理—项目目录

## Slide 17
实验八
统计内容：
  项目ID及名称
  延迟与实际用时
  实际开始日期
  实际完成日期
图10 工作量统计计划
工作量统计：
  字数
  图例
  代码量
  测试用例
  …

## Slide 18
工作评定
文档工作进度的评价标准：
  章节、字数、图表
  具体的工作任务计数
  难度估计
  …
代码工作进度的评价标准：
  代码行数
  完成功能数
  互评代码质量
  …
  对客观的工作量，进行权重占比分配
  对主观的工作量，进行系数的讨论确定
  对总体任务进行权重分配
  惩罚系数：初始100%，每延迟1个任务，减少1%
权重分配和系数确定：
评价标准：
最终公式：
惩罚系数

## Slide 19
谢谢